СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности главы Верхнемамонского

муниципального района Воронежской области

_____________ Курдюков С.А.

«20» января 2025 г.

Инвестиционное предложение «О заключении концессионного соглашения в отношении объекта водоотведения, находящегося в собственности муниципального образования – Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»

| № п/п | Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание проекта и обоснование его актуальности | В целях развития системы водоотведения, выполнения задач по обеспечению необходимого уровня мощности системы водоотведения, очистки сточных вод на территории Верхнемамонского сельского поселения подготовлено инвестиционное предложение «О заключении концессионного соглашения в отношении объекта водоотведения, находящегося в собственности муниципального образования – Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области». Проект предусматривает обязанность концессионера реконструировать объект соглашения в соответствии с графиком выполнения мероприятий и ввести в эксплуатацию имущество, входящее в объект соглашения в соответствии с заданием и основными мероприятиями по реконструкции. Концедентом является администрация Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. Концессионер – Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (предприятие на территории района, оказывающее жилищно-коммунальные услуги). Реализация проекта предполагает реконструкцию объекта водоотведения за счет собственных средств концессионера в размере 248,96 тыс. руб. без НДС. Срок реализации проекта 2024-2028 гг. |
| 2. | Цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей и задач, которые предусмотрены документами стратегического планирования | Целью реализации проекта заключения концессионного соглашения является приведение в рабочее состояние сетей водоотведения для дальнейшего эффективного использования, снижение себестоимости и оптимизация накладных расходов, повышение качества и надежности водоотведения для потребителей в границах Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. Реализация проекта направлена на решение следующих задач: - оптимизация издержек на обслуживание и управление технологическим комплексом; - ремонт системы канализации от здания ДШИ по ул. 60 лет Октября, д.11 до МКД по ул. 60 лет Октября, д.13/2 в с. Верхний Мамон, Верхнемамонского района, Воронежской области. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности, указанных в Приложении №6 соглашения. |
| 3. | Сведения об объекте | Объектами концессионного соглашения являются: - производственное здание площадки центральных очистных сооружений. Местонахождение объекта: Воронежская обл., Верхнемамонский р-н, с.Верхний Мамон, северная часть кадастрового квартала 36:06:0100018. Год ввода в эксплуатацию – 1980 г. - главная канализационная насосная станция. Местонахождение объекта: Воронежская обл., Верхнемамонский р-н., с. Верхний Мамон, ул. Советская. Год ввода в эксплуатацию – 1980 г. - уличные распределительные сети (канализация). Местонахождение объекта: Воронежская обл., Верхнемамонский р-н., с. Верхний Мамон. Год ввода в эксплуатацию – 1980 г. Собственником объектов концессионного соглашения, предполагаемых к реконструкции, является Верхнемамонское сельское поселение. |
| 4. | Срок реализации проекта или порядок определения такого срока | Срок действия концессионного соглашения составляет 5 лет с даты заключения концессионного соглашения. Срок передачи концессионеру объекта соглашения составляет не позднее 10 рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения. Срок эксплуатации объектов концессионного соглашения устанавливается с даты подписания сторонами акта приемки-передачи объекта соглашения и до даты передачи объекта соглашения концессионером концеденту, определенной в соответствии с пунктом 8.1 соглашения. Срок реконструкции (ввода в эксплуатацию) объекта соглашения является 2028 год. |
| 5. | Оценка возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации проекта | В соответствии с п.7.5 соглашения продукция и доходы, полученные в результате осуществления деятельности по соглашению, включая плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую потребителями, и плату за прочие виды работ и/или услуг, выполняемых концессионером, а также любые иные виды платежей от абонентов, заказчиков или иных третьих лиц, являются собственностью концессионера. |
| 6. | Прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе прогнозируемый объем финансирования проекта за счет бюджетных средств (с обоснованием), и объем частного финансирования | Общий объем инвестиций проекта за 5 лет составляет 248,96 тыс. руб. без НДС. Из них проектно-сметная документация составляет 47,08 тыс. руб. Размер расходов на этапе эксплуатации объектов концессионного соглашения составляют 201, 88 тыс. руб. (2025-2028 гг.). Реконструкция будет производиться за счет собственных средств без привлечения заемных. В соответствии с пунктом 5.3 соглашения концедент вправе принимать финансовое участие в создании и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, использовании (эксплуатации) объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества. Финансирование не может превышать 80% расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения. |
| 7.* | Проект соглашения исходя из формы реализации проекта муниципально-частного партнертсва (соглашение о муниципально-частном партнерстве или концессионное соглашение). *Оформляется как приложение к Инвестиционному предложению | В связи с поступлением предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой, руководствуясь ст.37 ФЗ от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» размещено информационное письмо о принятии заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в предложении ООО «Жилсервис». Перечень имущества, входящего в состав концессионного соглашения, был размещен на сайте ГИС Торги. Прием заявок на участие в конкурсе осуществлялся с 02.11.2024г по 17.12.2024г. Заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях и в отношении объектов концессионного соглашения, предусмотренных в предложении, от иных лиц не поступало. По итогам конкурса принято решение заключить концессионное соглашение с ООО «Жилсервис». Пакет документов для подписания Воронежской областью, как третьей стороной направлен в профильное министерство 27.12.2024г. Концессионное соглашение прилагается. |

Контактное лицо: Вострикова Татьяна Александровна – старший инспектор МКУ «Служба технического обеспечения».

Контактный телефон: 8(47355) 56-410.

Электронная почта: Economotdel.vmamon@govvrn.ru.